[bookmark: sub_4002]Приложение № 4
к приказу Министерства связи
 и массовых коммуникаций РФ
          от 28 февраля 2011г. №21
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с присоединением к инфраструктуре субъектов естественных монополий( присоединение сетей электросвязи)
Таблица № 2
[bookmark: _GoBack][bookmark: sub_4021]Порядок осуществления монтажа и наладки средств связи, образующих точку присоединения, и присоединения сетей электросвязи

	№
п/п
	Порядок осуществления монтажа средств связи
	Порядок осуществления наладки средств связи
	Порядок присоединения сетей электросвязи

	1
	2
	3
	4

	1
	Получение согласованной проектно-сметной документации
	Заключение договора на оказание услуг с фирмой поставщиком оборудования.
	Подписание договора на присоединение.

	2
	Выбор контрагентов на поставку оборудования и выполнение 
строительно-монтажных работ в соответствии с процедурой 
выбора контрагентов в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»
	Выполнение пуско -сдаточных испытаний с 
оформлением актов сдачи –приёмки выполненных работ

	Реализация оператором связи ТУ на присоединение


	3
	Заключение договоров на поставку оборудования и выполнение 
строительно-монтажных работ
	Выполнение пуско-сдаточных испытаний с 
оформлением актов сдачи –приёмки выполненных работ
	Реализация оператором связи ТУ на 
присоединение


	4
	Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных в соответствии с проектной документации
	
	Предоставление отчёта о проведении 
тестирования точек присоединения


	5
	Оформление справок и актов приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3)
	
	Подписание актов об открытии точек 
присоединения.

	6
	Оформление актов законченного строительством объекта (КС-11)
	
	Открытие маршрутизации трафика.

	7
	Оформление и подписание акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (получение разрешения на эксплуатацию законченного строительством сооружения связи в Управлении Роскомнадзора по РК и городу Севастополю) 
	
	Подписание актов о предоставлении услуг о предоставлении услуг по пропуску трафика.


	8
	Ввод основных средств в эксплуатацию
	
	






